# קהילת גולשים - BlueLine

עורך המסמך : אלון ששון

תוכן עניינים

1. 2	המסמך ומטרת מוצר של כללי תיאור

- 2	הבדיקות והיקף מטרת

- 2	הבדיקות סוגי

- 2	ישימים מסמכים

- 3	ומכשירים בדיקות כלי

- 3	הבדיקות סביבת

- 4	ומשאבים אדם כוח - בדיקות צוות

- 4	בדיקה כלי

- 4	לביצוע בדיקות

10. 5	בדיקה נושאי עץ

11. 5	מקדימים תנאים

12. 6	מבדיקות ויציאה לבדיקות לכניסה קריטריונים

- 6	בדיקות אסטרטגיית

- 7	בדיקות מתודולוגיית

- 7	זמנים לוח

- 8	ואישורים סיכום

BlueLine - (STP) תוכנית בדיקות תוכנה

# תיאור כללי של מוצר ומטרת המסמך 1.

המספק מידע לקהילת הגולשים. המערכת מחשבת גובה, משקל ורמת הגולש כדי להמליץ על מידות BlueLine מוצר: אתר .גלשן מתאימות

BlueLine. מטרת המסמך: להגדיר את שיטות הבדיקות, המשאבים ולתכנן את זמני הבדיקות עבור מערכת

# מטרת והיקף הבדיקות 2.

:מטרת מסמך הבדיקות היא לוודא שהאתר עומד בדרישות הבאות

.פונקציונליות: שהמערכת מבצעת חישובי המלצה לגלשנים בצורה תקינה  

.אבטחה: לוודא שהמערכת מוגנת מפני פרצות אבטחה  

.ביצועים: לבדוק זמני תגובה ועמידה בעומסים  

# סוגי הבדיקות 3.

:הבדיקות המתוכננות כוללות

.בדיקות פונקציונליות – בדיקת חישוב המלצות הגלשנים והתאמתן לנתוני המשתמש  

.בדיקת ממשק משתמש וחוויית משתמש באתר – GUI/UI/UX בדיקות  

.בדיקות ביצועים – בדיקות מהירות טעינה ועמידות בעומסים  

).ועוד XSS Injection, (SQL בדיקות אבטחת מידע – בדיקת הגנה מפני התקפות נפוצות   

-iOS.ו Android בדיקות תאימות לפלטפורמות – בדיקות על דפדפנים שונים,  

# מסמכים ישימים 4.

.אין מסמכי דרישות או אפיון מוגדרים כרגע

# כלי בדיקות ומכשירים 5.

:הבדיקות יתבצעו באמצעות

  - ודפדפנים מחשבים (Chrome, Edge, Safari, Firefox, Samsung Internet)

iOS) (Android, [מכשירים ניידים  

Insights) PageSpeed כלי בדיקות ביצועים (כגון   DevTools) axe (Wave, כלי בדיקות נגישות  

API לבדיקות Postman  

  - אבטחה כלי (OWASP ZAP, Burp Suite)

# סביבת הבדיקות 6.

Node.js שרתים: שרת   MongoDB בסיס נתונים:  

צד לקוח: אתר מותאם לכלל הדפדפנים והמובייל  

5G) 4G, G,חיבור סלולרי 3( 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi תשתית אינטרנט:  

# צוות בדיקות - כוח אדם ומשאבים 7.

בודק :1 אלון ששון   בודק :2 עמית בדש  

# בדיקות לביצוע 8.

## :בדיקות פונקציונליות

.בדיקת הזנת נתונים (גובה, משקל, רמת גולש) וקבלת המלצה מותאמת  

.הזנת נתוני משתמש ושמירתם במערכת – CRUD בדיקות  

).בדיקות תהליכים עסקיים (הרשמה, כניסה, קבלת המלצה  

## :בדיקות לא פונקציונליות

.בינלאומיות – תמיכה בעברית ואנגלית  

.שימושיות – לוודא חוויית משתמש נוחה וידידותית  

.ביצועים – זמני תגובה תקינים בעת טעינת האתר ובקשות למערכת  

.אבטחה – בדיקות חדירה ואימות הרשאות משתמשים  

# תנאים מקדימים 9.

.זמינות שרתים וסביבת הבדיקות  

.יצירת חשבונות לבדיקה  

.התקנת כלי בדיקות רלוונטיים  

# קריטריונים לכניסה לבדיקות ויציאה מבדיקות 10.

## :קריטריוני כניסה

.השלמת פיתוח ראשוני  

.הכנת סביבת בדיקות מוכנה  

.ע"י המפתחים Tests) (Unit סיום בדיקות יחידה  

## :קריטריוני יציאה

.מתרחישי הבדיקות עברו בהצלחה %לפחות 90  

.אין תקלות קריטיות או גבוהות שלא נפתרו  

# אסטרטגיית בדיקות 11.

. חלוקת משימות בין חברי הצוות  

).תעדוף בדיקות קריטיות ראשונות (חישובי המלצה, טעינת נתונים, ביצועים  

.רישום תקלות בקובץ אקסל ודיווח מפורט  

# מתודולוגיית בדיקות 12.

.כל תקלה תתועד בקובץ ממצאים עם רמת חומרה   (Showstopper). קריטית (High), גבוהה (Medium), בינונית (Low), התקלה תסווג לפי: נמוכה  

(Closed). סגורה (Resolved), תוקנה Progress), (In בטיפול (Open), ניהול תקלות לפי מחזור חיים תקלה: פתוחה  

# סיכום ואישורים 14.

.המסמך נכתב על ידי: אלון ששון, עמית בדש  

.המסמך יאושר ע"י מנהלי הפרויקט בעתיד  